ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
	РАЗРАБОТАНА
	
	УТВЕРЖДЕНА

	Открытое акционерное общество «Институт комплексного проектирования объектов строительства» г. Брест

 (ОАО «Брестпроект») 
	
	Дочернее коммунальное унитарное предприятие по капитальному строительству «УКС города Пинска» 

(УП «УКС города Пинска»)

	наименование согласующей организации
	
	наименование заказчика

	Директор
	
	Директор

	должность 
	
	должность представителя заказчика

	
	
	О.С. Хрущ
	
	
	
	А.И. Сухаревич  

	подпись
	
	инициалы, фамилия
	
	подпись
	
	инициалы, фамилия

	«
	23
	»
	апреля
	
	2021
	
	«
	26
	»
	апреля
	
	2021


Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту: «Строительство теннисных кортов на земельном участке, ограничено ул. Черняховского в г. Пинске»
1. План-график работ по проведению оценки воздействия

	Наименование работ
	Сроки выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	19.04.2021 – 23.04.2021

	Подготовка предварительного уведомления о планируемой деятельности
	27.05.2021

	Подготовка отчёта ОВОС
	26.04.2021 -26.05.2021

	Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
	25.05.2021 - 01.06.2021

	Уведомление общественности о начале процедуры общественных обсуждений
	04.06.2021

	Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС
	04.06.2021 – 03.07.2021

	Приём обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС
	04.06.2021 – 17.06.2021

	Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС*
	Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан

	Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС*
	Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан

	Оформление протокола собрания*
	Дополнительный срок, в случае обращения граждан

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности*
	Дополнительная неделя, в случае обращения граждан

	Оформление результатов общественных обсуждений
	05.07.2021 – 16.07.2021

	Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	19.07.2021 (срок проведения ГЭЭ – 1 месяц)

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности 
	август 2021 года


* - в случае обращения общественности с заявлением о необходимости проведения собрания

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах её реализации

В рамках строительного проекта «Строительство теннисных кортов на земельном участке ограниченном ул. З. Космодемьянской и ул. Черняховского в г. Пинске» предусматривается:

· размещение административно-бытового корпуса с переходной галереей (поз. по г/п № 1). В АБК запроектированы раздевалки для занимающихся спортсменов с санузлами и душевыми, кабинет тренеров с санитарным блоком и инфракрасной сауной-кабиной на 2 человека, учебный кабинет для методических занятий, санузлы для зрителей, помещение хранения уборочного инвентаря, помещения для администрации спортивного комплекса, тренажёрный зал для теннисистов со своими раздевалками и кладовая спортивного инвентаря; 

· размещение воздухоопорного сооружения на 4 теннисных корта (поз. по г/п № 2). Устройство фундамента, цоколя и пола (без покрытия) для последующего монтажа воздухоопорного сооружения на 4 теннисных корта;

· размещение подземного сооружения ИТП с площадкой вентиляционных установок с навесом (поз. по г/п № 3). Оболочка из трехслойной мембраны, двери и тамбур для ФОЛ в ВОС, две вентустановки с воздуховодами подачи воздуха в ВОС, Хард-покрытие для кортов – централизованная поставка Белорусской Теннисной Ассоциации;

· три парковки на 8, 10 и 13 машино-мест;

· площадки посадки-высадки пассажиров;
· спортивной площадки  «Work-out»; 

· площадки для мусорных контейнеров закрытого типа;
· предусматривается прокладка инженерных сетей (водопровод и канализация, тепловые сети, сети связи, электроссети);
· предусмотрен демонтаж существующих покрытий: покрытие тротуаров из песчаного асфальтобетона с основанием гравийно-песчаной смеси, бетонный бортовой камень; асфальтобетонного покрытия улицы с основанием из ЩГПС 

· предусмотрен демонтаж существующих ограждений: металлическое ограждение территории, железобетонное ограждение;

· благоустройство прилегающей территории -  устройство пешеходных связей в увязке с существующей пешеходной сетью, устройство искусственных неровностей, парковок для автомобилей, установка велопарковки-велобокса, скамеек с цветочницами и с урнами, устройство цветочной композиции в тематике тенниса и Белорусской Теннисной Федерации, устройство клумбы с установкой трёх флагштоков высотой 8 м;

· озеленение территории.

  В качестве альтернативных вариантов рассмотрены:  
Согласно проекту «Строительство теннисных кортов на земельном участке, ограниченном ул. З. Космодемьянской и ул. Черняховского в г. Пинске» размещение хозяйственной деятельности планируется в центральной части города Пинска у стадиона «Припять» со стороны ул. Черняховского.

В качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива - отказ от планируемой хозяйственной деятельности. 

Приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности является – строительство теннисных кортов в соответствии с проектными решениями, при котором воздействие на основные компоненты природной среды незначительны или отсутствуют.

3. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для оценки воздействия
При проведении ОВОС используются следующие методы:

· сравнительно – описательный;

· литературно – картографический;

· динамического моделирования рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха и др.

4. Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия
Планируемая деятельность размещена в центральной части города Пинска. Часть территории объекта (участок тепловой сети (115 м), проходящий между общественными и жилыми зданиями по ул. Черняховского и ул. Завальная) в соответствии с постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 22.07.2010 №20 «Об утверждении проекта зон охраны историко-культурной ценности» – «Исторический центр г. Пинска» с выделением охранных зон историко-культурных ценностей – «Ансамбль бывшего монастыря бернардинцев» и «Костел Карла Баромея»» находится в границах зоны охраны исторического центра г. Пинска.  

Пинский район расположен на юго-западе Беларуси, на юге-востоке Брестской области.  Географический центр Пинского района располагается в 186 километрах восточнее Бреста, и в 304 километрах юго-западнее Минска.

Для расположения теннисных кортов выбрана площадка у стадиона «Припять» со стороны улицы Черняховского. Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, национальные парки) на площадке отсутствуют. Мест произрастания редких видов растений и мест обитания редких видов животных на площадке не установлено.

В городе работает более 50 промышленных предприятий. В экономике города занято 57000 человек, из них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске действуют 20 совместных и 4 иностранных предприятий.

Воздействия на растительный мир при реализации проектного решения будут оказываться при производстве строительных работ.

С целью минимизации ущерба, наносимого окружающей среде, проектируемые сети, тротуары, площадки, проезды запроектированы с максимальным сохранением существующих объектов растительного мира.

На территории объекта проведено таксационное обследование территории. Таксационный план согласован на соответствие натурным данным начальником участка «Зеленстроя» «ЖКХ г. Пинска».
При реализации проектных решений предусмотрено на территории объекта удаление 28 деревьев, 7 кустарников, 8569,0 м2 травяного покрова. При прокладке инженерных сетей удаляется 17 деревьев, 3 кустарников, 19,8 м2 газона и 1281м2 травяного покрова.  Подлежащих пересадке деревьев и кустарников на территории нет.  Согласно таксационному плану на территории сохраняется 1 лиственно-декоративное дерево, при прокладке инженерных сетей сохраняется 2 лиственно-декоративных дерева и 1 плодовое. За удаляемые объекты растительного мира предусмотрены компенсационные мероприятия.

Подробная оценка состояния компонентов природной среды территории строительства теннисных кортов, существующего антропогенного воздействия, уровня загрязнения компонентов природной среды будут приведены в отчете об ОВОС.

5. Предварительная оценка возможного воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия

Основными источниками воздействия на природную среду в процессе реализации планируемой деятельности будут являться:

· 3 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ 6001,6002,    6003 – три парковки для автомобилей на 31 машино-место суммарно. В расчет рассеивания приняты все 3 источника;
· образования строительно-монтажных отходов;
В отчете об ОВОС будет приведена покомпонентная оценка возможного воздействия запланированной деятельности по строительству теннисных кортов на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров (земли), растительный мир и иные компоненты природной среды, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.
6.  Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий

Меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий будут разработаны и предложены в отчете об ОВОС.

7. Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий 

Эксплуатация теннисных кортов в г. Пинске с соблюдением техники безопасности обеспечит исключение возможности возникновения аварийных ситуаций и запроектных аварий.

8. Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

В соответствии с Постановлением Минприроды от 01.02.2007 № 9 «Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду» внесение изменений в реконструируемый детский парк в исторической застройке (объект ОВОС) не является объектом локального мониторинга. 

9. Оценка возможного трансграничного воздействия

Трансграничное воздействие планируемого объекта на окружающую среду отсутствует.

Ответственный исполнитель,

Инженер отдела по техническому                                                                                                               надзору за строительством
                        ______________________          Е.И.Ребковец  
